Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr.111/ XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni                                                                                                                                                                               dnia 28 grudnia 2004r.

Wydatki inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjnym

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania(program inwestycyjny jego cel i zadania) | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji zadania | Łącznie nakłady w zł | Nakłady poniesione w zł | Nakłady do poniesienia | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie nakłady | Łącznie nakłady |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł | w tym Pożyczki Kredyty Dotacje | w zł | w tym Pożyczki Kredyty Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 13 | 14 |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podswtawowej w Kucicach | Gmina Dzierzążnia | 2004-2006r | 1050000 | 484000 | 566000 | 400000 | 100000 | 166000 | 150000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 0712001, Nr 0712015 Wierzbica Pańska – Sadkowo długości 3 261m | Gmina Dzierzążnia | 2004-2005 | 1 113139 | 38986 | 1 074153 | 1074153 | 913030 | - | - |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 0712041 Nr 0712040 Gumowo – Rakowo długości 2900 m | Gmina Dzierzążnia | 2005-2006 | 1025000 | - | 1025000 | 25000 | 21250 | 1000000 | 850000 |
| Razem | Gmina Dzierzążnia |  | 3188139 | 522986 | 2665153 | 1499153 | 1034280 | 1166000 | 1000000 |

1 – dofinansowanie EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75 % )

2 – dofinansowanie Budżet Pań (Budżet Państwa 10 % )