Załącznik Nr.3

do Uchwały Nr.99/XVI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004r.

Wydatki inwestycyjne objęte wieloletnim programem inwestycyjnym

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (program inwesty-cyjny, jego cel i zadania) | Jednostka organiza-cyjna realizu-jąca zadania | Okres reali-zacji zada-nia | Łącznie nakłady w zł | Nakłady ponie- sione w zł | Nakłady do ponie-sienia w zł | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie nakłady w zł | Pożycz-ki, kredy-ty, dotacje | Łącznie nakłady w zł | Pożycz-ki, kredy- ty, dotacje | Łącznie nakłady w zł | Pożyczki, kredyty. dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kucicach | Gmina Dzierzą-żnia | 2004-2006r. | 1050000 | - | 1050000 | 484000 | 200000 | 400000 | 200000 | 166000 | 100000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 0712001, Nr 0712015 Wierzbica Pańska – Sadkowo | Gmina Dzierząż-nia | 2004-2005r. | 1113139 |  | 1113139 | 38986 | 33138 | 1074153 | 913030 | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 2163139 |  | 2163139 | 522986 | 233138 | 1474153 | 1113030 | 166000 | 100000 |