GMINA DZIERZĄŻNIA pow. płoński, woj. mazowieckie tel. 23 661 59 02 ; fax. 23 661 59 02 w.39 e-mail: ug.inwest.dzierz@interia.pl Adres internetowy: http://ugdzierzaznia.bip.org.pl

POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE -

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

INWESTYCJA:       budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminie DZIERZĄŻNIA

Operacja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zamieszczono:

# 1). w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na portalu internetowym UZP

# Nr ogłoszenia 3306-2013r.  z dnia 03.01.2013r.

2). na stronie internetowej http://ugdzierzaznia.bip.org.pl - w dniu  03.01.2013r.

3).  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzierzążni od  dnia  -  03.01.2013r.

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „P.z.p."  oraz  aktów wykonawczych do tej ustawy.

| Rozdział | Spis treści (zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) | Numer strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego | 4 |
| 2 | Tryb udzielenia zamówienia | 4 |
| 3 | Opis przedmiotu zamówienia | 4 |
| 4 | Termin wykonania zamówienia | 8 |
| 5 | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | 8 |
| 6 | Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu | 9 |
| 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami | 11 |
| 8 | Wymagania dotyczące wadium | 11 |
| 9 | Termin związania ofertą | 12 |
| 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert | 12 |
| 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert | 13 |
| 12 | Opis sposobu obliczenia ceny | 13 |
| 13 | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert | 14 |
| 14 | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert | 15 |
| 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 15 |
| 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach | 15 |
| 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia | 16 |
| 18 | Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych | 17 |
| 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 p.z.p. oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane | 17 |
| 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe | 17 |
| 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną | 17 |
| 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą | 17 |
| 23 | Inne informacje | 17 |
| 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot | 18 |
| 25 | Wymagania związane z realizacją zamówienie dotyczące zatrudnienia osób i utworzenia funduszu szkoleniowego. | 18 |
| 26 | Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, | 18 |
| 27 | Załączniki: | x |
| 26.1 | I. FORMULARZE I DRUKI |  |
|  | 1. Formularz Oferty | 19 |
|  | 2. Druki oświadczeń Wykonawcy: a)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22.ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, b)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, | 22 23 |
|  | 3. Formularz „ Doświadczenie Wykonawcy” | 24 |
|  | 4. Formularz umowy | 24 |
| 26.2 | II. DOKUMENTY Z PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
|  | Opis techniczny – projekt budowlany tom.1 i 2. | PDF |
|  | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przydomowych oczyszczalni ścieków | PDF |
|  | 3. Przedmiar robót - 118 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 3A. Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia | PDF PDF |
|  | Rysunki: 4. Drenaż 5. Studnia chłonna 6. Przepompownia ścieków oczyszczonych 600 (karta katal.PSO) 7. Dokumentacja projektowa: 118 rysunków określających lokalizację i parametry budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. | PDF |

Rozdział 1.     Nazwa  oraz  adres Zamawiającego

GMINA   DZIERZĄŻNIA ,

09-164 Dzierzążnia,  pow. płoński, woj. mazowieckie,

REGON  130378077;    NIP 567-185-17-85

## tel. 23/661 59 02 lub 04,   fax. 23/661 02 lub 04 wew.39,                                                           e-maill/: ug.inwest.dzierz@interia.pl,    http://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

Godziny urzędowania  od poniedziałku do piątku od 800  - do 1600 ,

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM,   z a p r a s z a   do udziału w przetargu nieograniczonym

na  budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków  na  terenie gminy DZIERZĄŻNIA

(pow. płoński,  woj. mazowieckie).

Rozdział  2. Tryb udzielenia zamówienia

1.    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  -   wartość zamówienia

poniżej 5.000.000 euro ( kwota określona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia

2011r.  w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Dz. U. Nr 282, poz. 1649)

2.  Postępowanie prowadzone będzie w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46  (Tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 , poz. 759

z późniejszymi zmianami).

Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia

Według wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Główny przedmiot | 45 23 24 21-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków 45 11 12 00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 11 24 00-9 roboty ziemne 45 23 24 60-4 roboty sanitarne 45 11 12 91-9 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45 31 51 00-9 instalacyjne roboty elektryczne |
| --- | --- |

3.1     Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na budowie i montażu wraz                            z uruchomieniem przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Dzierzążnia.

Oczyszczalnie ścieków powinny posiadać kompletne wyposażenie (tj. pompę, dmuchawę ) wraz  z autonomicznym układem sterowania oraz panelem informacyjnym o awarii urządzenia z sygnalizacją akustyczną lub optyczną (świetlną).

Produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu

i stosowania.

Oczyszczalnie powinny posiadać uznany w Polsce i UE certyfikat dopuszczający urządzenie do obrotu oraz potwierdzające osiągania deklarowanych parametrów redukcji zanieczyszczeń w ściekach zgodnie  z aktualnie obowiązującą wersją normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Osadniki wstępne muszą być zgodne z zastosowaną technologią budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### 3.2     Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem montażu 118 sztuk przydomowych mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych w technologii złóż biologicznych zanurzonych, o ilości odprowadzanych ścieków 24szt. do 1,5 m³/na dobę,   94 szt. do 0.9m3/d -  z podłączeniem do  budynków mieszkalnych  w miejscowościach położonych na terenie gminy Dzierzążnia wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu  za pomocą  drenażu rozsączającego lub studni chłonnej - wg posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, przedmiaru robót  i zgłoszenia  do budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków .

3.3  Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt  3.2. SIWZ.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. Zamawiający nie dopuszcza montażu oczyszczalni, które wymagają ciągłego dodawania biopreparatów celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

Oczyszczalnie nie mogą być montowane na głębokości większej niż dopuszcza to producent urządzeń.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność zwiększonego zagłębienia oczyszczalni,  sposób wzmocnienia ich wytrzymałości mechanicznej musi być w trakcie realizacji każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru.   Wszystkie rury PCV z materiału litego.

3.4     W skład montowanych oczyszczalni wchodzą następujące ilości i wielkości poszczególnych oczyszczalni:                   a).    94  sztuki o przepustowości do 0.9 m³ / na dobę - dla obsługi 6 osób;

b).    24 sztuk o przepustowości  1.5 m³ / na dobę - dla obsługi 10 osób,

c).    93 sztuk przepompowni ścieków oczyszczonych;

d).     0 sztuk przepompowni ścieków surowych;

e).    87szt. (4289.5m)  ciągów rozsączających w nasypie;

f).     7szt. ( 289m)  ciągów rozsączających w gruncie;

g).    34 sztuk studni chłonnych ;

h). instalacje doprowadzenia i odprowadzenia ścieków wraz ze studniami rewizyjnymi, instalacje  wywiewek kanalizacyjnych, przełączenia kanalizacji istniejących, rozbiórka istniejących szamb, budowa instalacji zasilenia energetycznego i sterowania, naprawa terenu – wg opisu zawartego w projekcie.

3.5     Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest oczyszczalnia ścieków, składająca się:

- Osadnika wstępnego,

- Bioreaktora z komorą napowietrzania,

3.6     Parametry techniczne:

- Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE – potwierdzoną raportami z badań wystawionym przez  notyfikowane laboratorium.  Deklarację zgodności  wyrobu ze znakiem CE Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do złożonej oferty.  Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie  prawo sprawdzenia raportów z badań na etapie badania i oceny ofert.    W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić raport z badań typu w notyfikowanym laboratorium.  W przypadku nieprzedstawienia  raportów z badań  przez Wykonawcę  –  spowoduje to odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

- osadnik wstępny dwu lub trzykomorowy w postaci walcowatego zbiornika z PEHD

- zbiornik bioreaktora wykonany z polietylenu stabilizowanego UV,  w kształcie walca,

- oczyszczalnia ścieków musi posiadać komorę klarowania, lub inne rozwiązanie równoważne gwarantujące skuteczność sklarowania nadmiernego osadu,

- bioreaktor musi posiadać komorę z zanurzonymi złożami biologicznymi. Złoża biologiczne powinny być napowietrzane wgłębnie, drobno-pęcherzykowo poprzez  dyfuzory umieszczone na dnie każdej komór,

- Osadnik wstępny (gnilny) musi posiadać minimum 3 m³ pojemności, odległość osadnika wstępnego i bioreaktora musi być zgodna z projektem,

- Wszystkie komory osadnika muszą być wyposażone w niezależny właz umożliwiający dostęp do danej komory osadnika podczas serwisowania,

- Proces oczyszczania ścieków jest sterowany w pełni automatycznie. Urządzenia napowietrzające  (tj. dmuchawa) muszą znajdować się w skrzynce sterującej i być kompatybilne z oczyszczalnią,

- W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora oraz możliwość demontażu złoża biologicznego bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. ,

- Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor  – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), oraz zawarty w raporcie z badań typu zgodnym z normą PN EN 12566-3 + A1:2009

- Wykonanie i sukcesywne przedstawianie w trakcie realizacji  (maksymalnie w okresie 2 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji) Zamówienia - wyników badań oczyszczonych ścieków dla 20% wykonanych oczyszczalni wskazanych przez Zamawiającego  potwierdzających skuteczność oczyszczania dokumentem wystawionym przez uprawnione laboratorium również  wskazane przez Zmawiającego.  Zamawiający zastrzega, iż przy pobraniu  próbek oczyszczonych ścieków z poszczególnych oczyszczalni i dostarczeniu próbek do badań w laboratorium musi być obecny przedstawiciel Zamawiającego (pracownik Urzędu Gminy w Dzierzążni),

- W zależności od warunków gruntowych drenaż wykonany zostanie zgodnie z projektem

w postaci:

- ciągów rozsączających w nasypie,

- ciągów rozsączających w gruncie,

- W zależności od warunków gruntowych należy wykonać przepompownie  ścieków oczyszczonych, zgodnie z projektem,

- Instalacje kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, poprzez umieszczenie poniżej głębokości przemarzania gruntu lub osłonić warstwą izolacji termicznej,

3.7    Zakres zamówienia obejmuje również:

- Rozruch techniczny i technologiczny,

- Indywidualne przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad eksploatacji oczyszczalni  oraz przeszkolenie wskazanych przez Zmawiającego pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni, w zakresie obsługi serwisowej oczyszczalni – potwierdzone na piśmie,

- Odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu,

- Obsługę geodezyjną w czasie budowy oraz  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej dla każdej wybudowanej oczyszczalni odrębnie.

3.8  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ:

a)  –  Projekt  budowlany- tom 1 i 2  wraz z mapami lokalizacyjnymi opracowanymi odrębnie dla

każdej oczyszczalni),

b)  –  Przedmiar robot,

c)  –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

d)  –  Zestawienie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Dzierzążnia (adres, nr działki).

Przedmiar robót jest dokumentem drugorzędnym w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego.   W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a wyżej wymienionymi dokumentami tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym.  Jeżeli więc konieczność wykonania określonych robót budowlanych wynika z projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia niezależnie od tego czy zostały odzwierciedlone w przedmiarze robót.

3.9    Warunki realizacji robót:

1) Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową, przedmiarem robót  a  także warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności -  zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszelkich danych przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez  Zamawiającego - wykorzystywanych w procesie przygotowania oferty.
  
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyższą jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania             z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz sztuką budowlaną.

3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  Umowy z materiałów własnych.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku

do wskazanych materiałów:  certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.

5) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń,

innych niż podane w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót, pod warunkiem zapewnienia parametrów

jakościowych, technicznych  i użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy Wykonawca w swej ofercie przewiduje zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych,

Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały

i urządzenia z podaniem parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych. Z dokumentów  tych oraz na

podstawie sporządzonej przez Wykonawcę  analizy porównawczej winno wynikać,  że rozwiązania

równoważne spełniają wymagania określone przez projektanta w projekcie budowlanym. Za urządzenia bądź

materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają  takie same lub

korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe opisane w punkcie 3.6 SIWZ, a  ich zastosowanie w żaden

sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno - technologicznych przewidzianych w

dokumentacji projektowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem

certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania.

6) Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na innych zrealizowanych obiektach.

W wypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia analiz i testów dla rozwiązań równoważnych, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, stosowne wyjaśnienia, z pisemna akceptacją Projektanta.

Negatywny wynik sprawdzenia rozwiązań (produktów i urządzeń) równoważnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

7)  Z uwagi, iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia  w terminie wynikającym z SIWZ.

8)   Wykaz wszystkich materiałów i urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia z załączeniem  dokumentów,  z których będzie wynikało, iż zaproponowane urządzenia lub materiały  równoważne posiadają takie same lub lepsze parametry techniczno – eksploatacyjne i jakościowe niż materiały i urządzenie ujęte w dokumentacji  projektowej w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowanych materiałów lub urządzeń - z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków równoważności materiałów i urządzeń określonych przez Zamawiającego  – jak niżej.  Wymóg dotyczy tylko tych Wykonawców, którzy zaoferują  rozwiązania  równoważne.

………………………………

/ stempel firmowy Wykonawcy/

WYKAZ

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

| L. p | Nazwa i typ urządzenia wg. projektu | Nazwa i typ urządzenia równoważnego | Ilość | Producent | Typ | Podstawowe dane techniczne٭ | Uwagi np. lokalizacje pracującego urządzenia równoważnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

٭wymiary, średnice, waga, przepływy, ciśnienie itp.

Jednocześnie oświadczamy, iż  składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:  „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA” (znak sprawy: PP.271.1.2013) -  że wykazane powyżej materiały i urządzenia równoważne spełniają warunki równoważności określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

……………………………….

/podpis Wykonawcy/

……………………………..

/ miejscowość, data

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 u.P.z.p.  może odrzucić ofertę w przypadku uznania,     że zaproponowane  materiały i urządzenia mają gorsze parametry  techniczne,  jakościowe lub użytkowe od

zaprojektowanych.

Uwaga:  Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości budowanych przydomowych

oczyszczalni ścieków  o 4 szt.  tj. do 3 % ilości określonej w zamówieniu podstawowym.

W przypadku nie wykonania planowanej ilości oczyszczalni wynagrodzenie dla Wykonawcy

zostanie proporcjonalnie pomniejszone.     Podstawą do obliczenia wartości nie wykonanych

oczyszczalni ścieków będzie kosztorys szczegółowy dla każdej oczyszczalni sporządzony przez

wykonawcę w ciągu 30 dni od podpisania  umowy  z  Zamawiającym.

Miejsce realizacji zamówienia:

Teren  gminy  Dzierzążnia,  pow. płoński,  woj. mazowieckie.

Rozdział  4.   Termin wykonania zamówienia

Roboty należy zakończyć w terminie do 31 sierpnia 2013r.

Rozdział 5 .    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych  warunków:

1. Przez „warunki udziału w postępowaniu” należy rozumieć warunki określone przez ustawodawcę                    w art. 22 ust.1   oraz   art. 24  ustawy Pzp odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.

1) Zamawiający konkretyzuje następujące warunki określone w art. 22 ust. 1:

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Udokumentowanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie,  Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty w zakresie budowy nie mniej niż 50 przydomowych oczyszczalni ścieków               w jednym zadaniu inwestycyjnym.

b) Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej  związanej z przedmiotem zamówienia.

Suma gwarancyjna min. 500 000,00 zł.

2) Warunki określone w art. 24 ust.1 nie wymagają konkretyzacji.  Zamawiający żąda jedynie dokumentów

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wymienionych w rozdziale

6 pkt 3.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,    w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego                i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.  Na Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne spoczywa ciężar udowodnienia, iż spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu  z powodów wskazanych w art. 24 ustawy.

Rozdział 6.    Wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  jest  oferta  (Formularz ofertowy – załącznik Nr I.1 do SIWZ)   oprócz  oświadczenia wykonawcy (Załącznik Nr I.2a ),   o którym mowa w art. 44  ustawy Prawo zamówień Publicznych,   musi zawierać następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności  jest krótszy  - w tym

okresie.

Opis wykonanych robót, wartość, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, nazwa adres i nr

telefonu Zamawiającego.

(Na załączonym formularzu  „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY”  - Załącznik    Nr I.3   lub na druku opracowanym   przez

Wykonawcę zawierające  w/w dane)

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   i prawidłowo ukończone (referencje lub:  rekomendacje, listy polecające podpisane protokoły odbioru, inne dokumenty,  z których treści wynika, że  Wykonawca zrealizował 2 roboty w zakresie budowy minimum 50szt.   przydomowych oczyszczalni w jednym zadaniu inwestycyjnym  i  roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej).

Przy składaniu ofert przez konsorcjum lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty dotyczące doświadczenia składa ten lub ci wykonawcy (członkowie konsorcjum), który/ -rzy  wykazuje/-ą  spełnienie warunku.   Wystarczy, aby warunek spełniał minimum jeden wykonawca (członek konsorcjum) lub kilku wykonawców (członków konsorcjum)   łącznie.  [Spełnienie warunku posiadania doświadczenia przez członków konsorcjum łącznie oznacza, że Zamawiający uzna, że warunek został spełniony także w przypadku, gdy żaden z wykonawców (członków konsorcjum) nie wykonał dwóch robót w zakresie budowy co najmniej 50 przydomowych oczyszczalni       w jednym zadaniu, ale  co najmniej 2  wykonawców składających wspólnie ofertę  (członków konsorcjum) łącznie spełniło warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale 5 punkt 1a.  na przykład poprzez zrealizowanie po jednej robocie budowy co najmniej 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu inwestycyjnym].

2)  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamówienia.  Suma gwarancyjna min. 500 000,00 zł

Przy składaniu ofert przez konsorcjum lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                                                             złożyć można jedną  polisę potwierdzającą, że minimum  jeden wykonawca (członek konsorcjum)  jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 PLN.

Wymaganie ekonomiczne dotyczące posiadania polisy ubezpieczeniowe ze swej istoty przypisane jest bezpośrednio Wykonawcy i jest niemożliwe do samodzielnego obrotu.

Oznacza to, że Wykonawca w zakresie ubezpieczenia nie może opierać się na podmiotach trzecich bez wspólnego zaangażowania tych podmiotów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy

P.z.p.  Zamawiający żąda  pisemnego  zobowiązania tych  podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów  na  okres  korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1)   Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym:  jakiego okresu dotyczy, czy podmiot zobowiązujący się do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów koniecznych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy.

W przypadku powołania się Wykonawcy na referencje i zdolność podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia tj. spełnienie warunku zrealizowania co najmniej dwóch robót w zakresie budowy nie mniej jednak niż 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu inwestycyjnym -  Zamawiający wymaga udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.

2)  Jeżeli podmioty trzecie, na które powołuje się Wykonawca przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu  będą brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy – Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- wskazujących brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa        w art. 24 ust.1 ustawy. Dokumenty te zostały wyszczególnione poniżej tj. w punkcie 3 niniejszego rozdziału.

- potwierdzających, że podmiot trzeci, na który powołuje się Wykonawca spełnia warunek doświadczenia

określony w rozdz.5 ust.1 pkt.1a.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia                   publicznego, o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  /Załącznik nr  I.2b   do SIWZ/  oraz  następującego dokumentu potwierdzającego:

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2  ustawy, wystawiony nie wcześniej

jak 6 miesięcy przed terminem składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie

art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.

(W przypadku działalności prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej  Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej  zaświadczenie o wpisie nie jest wymagane, ponieważ  ten dokument nie

potwierdza  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1, pkt.2.  Wykonawcy prowadzący

działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składają

podobnie jak osoby fizyczne tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Celem prawidłowej weryfikacji złożonych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest wypełnić

formularz   ofertowy w części dotyczącej podstawy prowadzenia działalności gospodarczej).

4.  W celu potwierdzenia, że oferowane oczyszczalnie odpowiadają określonym normom i specyfikacjom

technicznym, Zamawiający żąda załączenia do oferty zaświadczenia (certyfikatu) podmiotu uprawnionego do  kontroli jakości stwierdzającego, że oczyszczalnie są dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz

potwierdzającego osiągania deklarowanych parametrów redukcji zanieczyszczeń w ściekach zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

5. Inne dokumenty  żądane od Wykonawcy dla uznania formalnej poprawności oferty.

1)  Formularz projektu umowy  zaakceptowany przez Wykonawcę /Załącznik Nr I.4/

- Wykonawca składający ofertę może w oparciu o dokumentację projektową oraz załączony przedmiar

robót (stanowiący dokument pomocniczy do wyceny w ofercie wartości robót), opracować i załączyć do

oferty szczegółowy kosztorys budowy każdej  ze 118 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający będzie żądał  sporządzenia szczegółowego kosztorysu budowy 118 szt. przydomowych

oczyszczalni tylko od  wybranego Wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Suma wartości kosztorysowych dla poszczególnych przydomowych oczyszczalni ścieków  musi  być

zgodna z cenami określonymi w  złożonej ofercie.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej składa dokumenty określone w § 4 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

1) dokumentu  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia – wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

2)   dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w rozdziale

5  SIWZ.

Rozdział 7.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania   oświadczeń i dokumentów,  a   także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z  wykonawcami.

1.   W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje

przekazywane zawsze w formie pisemnej będą: drogą elektroniczną, faksem lub listowną.

2.  Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą  elektroniczną, przy

wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej : ug.inwest.dzierz@interia.pl,  lub faksem Nr 23 661 59 02 lub

04 wew. 39.

3.  W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, wnioski,  oraz inne informacje

drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.  Zamawiający żąda w  każdym przypadku,  potwierdzenia otrzymania wiadomości.

4.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości domniema się, iż pismo wysłane przez

Zamawiającego/Wykonawcę na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez

Wykonawcę/Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym

pismem.

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,   Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzeniem

postępowania przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później

niż 2 dni  przed upływem terminu otwarci ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treść SIWZ

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu

składania ofert.

Pisemna odpowiedź bez wskazania źródła zapytania,  zostanie udostępniona  wszystkim uczestnikom

postępowania  na stronie internetowej    http://ugdzierzaznia.bip.org.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminem składania ofert może zmienić treść

SIWZ.   Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie  zamieszczona na stronie  internetowej

http://ugdzierzaznia.bip.org.pl

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza

ogłoszenie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej,

http://ugdzierzaznia.bip.org.pl,  tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.  W przypadku, gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz

z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

7.  Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się  z Wykonawcami  są:

- Maria Kruszewska – inspektor ds. promocji gminy, obsługi funduszy strukturalnych i ochrony środowiska tel. 23 661 59 02 lub 04 w. 48  (pn.-pt w godzinach od 8:00  do 16:00).

- Grażyna  Zarzycka -  inspektor ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych  i  planowania przestrzennego,   tel. 23 661 59 02 lub 04 w. 37

(pn.- pt. w godzinach od 8:00 do 16:00).

Uwaga!  Telefonicznie nie będą udzielane wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia i treści SIWZ.

Wszelkie zapytania w tej kwestii należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej.

Rozdział 8.    Wymagania dotyczące wadium

1.     WADIUM  -   22 000,00zł  (słownie:  dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w jednej lub kilku

następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- poręczeniach udzielonych przez podmiot, o których mowa w art.6  ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42

poz.275).

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego

w pokoju  Skarbnika Gminy  Urzędu Gminy Dzierzążnia  lub dołączyć do oferty.

2.  Wadium wnoszone w pieniądzu  wpłaca się  na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział w Dzierzążni  nr rachunku:  50 8230 0007 5000

0941 2037 0211   z adnotacją:   wadium – nr sprawy:  PP.271.1.2013 – przetarg na przydomowe

oczyszczalnie

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (do dnia i  godziny składania  ofert).

Kserokopię dowodu wpłaty  (polecenie przelewu) należy   dołączyć do oferty.

- Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie wnoszą jedno wadium  22 000,00 zł.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Rozdział 9.  Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                    z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą

na okres nie dłuższy niż 60 dni.

Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy  zobowiązani są przedstawić Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta cenowa winna być złożona na załączonym FORMULARZU.

2.  Dokumenty wymagane  w  Rozdziale 6 SIWZ mogą być   w formie kserokopii   poświadczonej   przez

Wykonawcę za wyjątkiem oświadczeń, oferty i wypełnionych formularzy załączonych do oferty.

Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnego dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę  kserokopia dokumentu jest nieczytelna  lub budzi

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości , a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości

w    inny   sposób.

3.  Złożenie przez Wykonawcę  fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów  lub nierzetelnych

oświadczeń mających  wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie

Wykonawcy z postępowania  (Art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

5. Wykonawcy  ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

6. Oferta musi być napisana czytelnie,  w języku polskim  (wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty

składane  w  języku obcym winny być tłumaczone przez biegłego tłumacza na język polski).

7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą

reprezentacji określoną w rejestrze handlowym, KRS,  lub innym dokumencie, właściwym dla

formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku  oferty wspólnej składanej przez dwóch lub więcej Wykonawców  winna być podpisana

przez wszystkich wykonawców lub przez osobę /osoby/ posiadające pełnomocnictwo.

Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik

jest upoważniony.

Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez notariusza.

W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców

(Podstawa prawna: art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

8. Wszystkie strony, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym , powinny być spięte (zszyte)

oraz ponumerowane.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane i datowane

przez  osobę podpisującą ofertę.

9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - teks jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

1503 ze  zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że

nie mogą być udostępnione, musza być oznaczone klauzulą:  „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA”   i  załączone jako odrębna część nie złączona z jawna częścią  oferty w sposób

trwały.

10. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać

ofertę. Zarówno czynności wycofania, jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do

działania w imieniu wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie dokonuje zwrotu wadium wykonawcy, który

wycofał ofertę i złożył wniosek o zwrot wadium.

Rozdział 11.    Miejsce i termin składania ofert

1.     Sposób  składania oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie

w poufności jej treści oraz zabezpieczenia jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np.  Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej

należy przygotować w sposób następujący:

Koperta zewnętrzna adresowana: URZĄD GMINY W  DZIERZĄŻNI, 09-164  DZIERZĄŻNIA.

„OFERTA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY

DZIERZĄŻNIA –  nie otwierać przed  17 stycznia  2013 r. godz. 10:30”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwa i adresem Wykonawcy.

Oferty składane osobiście można pakować tylko w jedna kopertę opisana jak wyżej.

2.   Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do  17 stycznia  2013r.  godz. 10:00   w  siedzibie

Zamawiającego w pok. Nr 15.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana  (dzień,  godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  bez  otwierania.

3.   Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17  stycznia  2013r.  godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,

w  Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy.

4.  Otwarcie ofert jest jawne.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto , jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Na publicznej sesji otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców , a także

informacje dotyczące ceny każdej oferty.

Informacje, o których mowa wyżej Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy  otwarciu ofert – wyłącznie na  ich wniosek.

5.  Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne

z wyjątkiem zastrzeżonych informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,  jeżeli wykonawca  nie później niż w terminie składania ofert

zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa

w art. 86 ust. 4.

Rozdział 12.      Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe

za realizacje całego przedmiotu zamówienia, podając ją w w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do    grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami )   ten rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego  określa w art. 632 następująco:

§ 1  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć

rozmiaru lub kosztu prac.

§ 2   Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt  lub rozwiązać

umowę.

Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały  zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej,  przedmiarze robót, rysunkach  oraz inne roboty nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach,  których wykonanie jest konieczne aby przedmiot zamówienia zrealizować  zgodnie ze „sztuką budowlaną”.

W związku z powyższym Wykonawca winien  ustalić wynagrodzenie ryczałtowe  za wybudowanie  118 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków  bez możliwości jego podwyższenia   na przykład ze względu na konieczność wydłużenia drenażu w gruntach słabo przepuszczalnych lub innych okolicznościach możliwych do przewidzenia.

### Uwaga!

Cena jednostkowa oczyszczalni ścieków winna również zawierać koszt nadzoru geodezyjnego w trakcie budowy oczyszczalni oraz koszt geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej, a także koszty przeszkolenia

użytkownika oczyszczalni.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca,  z którym Zamawiający zawrze umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonał w ciągu 30 dni od podpisania Umowy szczegółowy kosztorys wykonania

każdej oczyszczalni.  Powyższy kosztorys będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku zmniejszenia ilości wybudowanych  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 13.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.      K r y t e r i u m    o c e n y     o f e r t     -   najniższa cena.

| Lp. | Kryterium oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

(Cn/Cb x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych.

Cb  – cena oferty badanej nieodrzuconej

100  – wskaźnik stały

100%  procentowe znaczenie kryterium „cen”.

2.  Kryterium oceny ofert nie podlega zmianie w toku postępowania.

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień   dotyczących treści złożonych ofert.  Zamawiający poprawia w tekście oferty  oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki (wymienione w  art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) -  niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród  ofert  nieodrzuconych.

O wyborze oferty  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie (na piśmie)  wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia  (zgodnie z art.92 u.P.z.p.)  oraz  zamieści ogłoszenie na stronie internetowej http://ugdzierzaznia.bip.org.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzążnia.

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia  umowy   w  sprawie zamówienia publicznego.

1.	Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich 	Wykonawców o przewidywanym terminie podpisania umowy.

2.      Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,  albo 10 dni – jeżeli zostało

przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wyżej wymienionych terminów w okolicznościach,

o których mowa  w ar. 94 ust.2 pkt 1a, lub  ust. 3 lub ust.3a.

Rozdział 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.  Na podstawie art. 147  ustawy  Zamawiający wymaga  od Wykonawcy, którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą  wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny

całkowitej brutto ( z podatkiem VAT)  podanej w  ofercie.

Forma wniesienia zamówienia zgodna z art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w jednej lub

kilku następujących formach wg. wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit „b” ustawy z dnia

09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być

dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział w Dzierzążni  nr rachunku:  50 8230 0007 5000 0941 2037 0211   z adnotacją:  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –                nr sprawy:  PP.271.1.2013 - przydomowe oczyszczalnie ścieków

5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń

z tytułu  rękojmi za wady.

7. Kwota, o której mowa w pkt 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za

wady.

8. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas

Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30%

wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument

nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

protokółu odbioru końcowego robót).

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.     Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,  której projekt stanowi

załącznik Nr  I.4  do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty i materiały będące przedmiotem umowy.

Okres gwarancji liczony od daty  końcowego odbioru robót wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca w ramach gwarancji dokona  bezpłatnego przeglądu oczyszczalni po półrocznym okresie

ich użytkowania (liczonym od daty odbioru końcowego wykonania wszystkich oczyszczalni).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu odbioru  końcowego robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać na wskazane materiały deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą,  atest lub aprobatę techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt i przekazać Zamawiającemu świadectwo badań laboratoryjnych z 20% wskazanych przez Inwestora oczyszczalni, potwierdzających wymagany stopień oczyszczania ścieków.

- Zamawiający  dopuszcza  jedną  płatność  przejściową  przed  fakturą  końcową:

-    faktura przejściowa do 31 lipca 2013r. po wykonaniu min. 50% całości zamówienia publicznego

i  wartości ok.  20%  zamówienia,

-  faktura końcowa   -  100% wykonania inwestycji i pozostała wartość do ok. 80%  zamówienia.

Strony dopuszczają odstępstwo od wyżej określonych procentowo wartości faktury przejściowej

i faktury końcowej o 5 % in plus  lub in minus.

W przypadku zakończenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przed terminem określonym

w § 2  Zamawiający dokona wcześniejszych płatności dostosowanych do terminu odbioru robót.

d)   Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.

e)   Wykonawca zapewnia na swój koszt fachowy nadzór geodezyjny w trakcie budowy, a po jej

zakończeniu przedłoży  protokół  inwentaryzacji  powykonawczej każdej  wybudowanej oczyszczalni

ścieków.

f)    Wykonawca oświadczy, że został poinformowany, iż inwestycja opisana w Rozdziale 3 SIWZ

realizowana jest z udziałem środków finansowych ramach działania „Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata  2007-2013.    W  przypadku utraty

możliwości  dofinansowania z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy  a  związanych

z nieprawidłowym i nieterminowym zrealizowaniem umowy,  Wykonawca zobowiązuje się  względem

Zamawiającego  do  zapłaty  kwoty dotacji  utraconej  z  w/w  przyczyn.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć

następujących postanowień:

1)  Terminu wykonania robót  przy zachowaniu następujących warunków takiej zmiany:

a)  Wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego

należytej staranności)  skutkujących  niemożliwością dotrzymania terminu realizacji

przedmiotu zamówienia.

b) Wstrzymania przez Zamawiającego  wykonywania robót z przyczyn nie leżących po

stronie  Wykonawcy.

2) Wynagrodzenia  wykonawcy  przy zachowaniu następujących warunków takiej zmiany:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze

zmianą stawki podatku VAT.

b) Waloryzacja wynagrodzenia z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT może być

dokonana w odniesieniu do robót niezafakturowanych realizowanych w okresie

obowiązywania nowej stawki  VAT.

3.   Zmiana postanowień zawartej umowy  dotycząca terminu wykonania robót lub wynagrodzenia  wykonawcy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej -  w postaci aneksu do umowy.

Rozdział 17.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art.11 ust 4  u.P.z.p.)

- Wykonawcy, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść

szkodę w wyniku  naruszenia przez Zamawiającego  przepisów ustawy P.z.p.  -  przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych –  odwołanie oraz

skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art.180 ust. 2 pkt. 1-4  odwołanie przysługuje w ograniczonym zakresie

tj. wyłącznie  wobec czynności:

1)    wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego  z postępowania o  udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Adres  na jaki kieruje się odwołanie:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a,

02-676 Warszawa.

  - Kopię odwołania należy przesłać na adres Zamawiającego przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

- Składając odwołanie Wykonawca ma obowiązek wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości zamówienia.

5.    Wykonawca może w terminie  przewidzianym do wniesienia odwołania  (w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane zgodnie z art. 27 ust.2, albo w terminie 10 dni  - jeżeli zostały przesłane w inny sposób) poinformować  Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.

Rozdział 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 P.z.p. oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane

Zamawiający  nie  przewiduje   udzielania zamówień uzupełniających .

Rozdział 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli  zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

ug.inwest.dzierz@interia.pl,

Rozdział 22.    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Rozdział 23.    Inne informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje:

1) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) zawarcia umowy ramowej

Rozdział 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty

i udziału w postępowaniu obciążają wykonawcę.

Rozdział 25.   Wymagania związane z realizacją zamówienie dotyczące zatrudnienia osób

i utworzenia funduszu szkoleniowego.

Zamawiający nie stawia Wykonawcy wymagań dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych  lub młodocianych, niepełnosprawnych  oraz innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Wykonawca nie ma obowiązku utworzenia funduszu szkoleniowego.

Rozdział 26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać

w ofercie zakres tych prac. Zamawiający nie wnosi zastrzeżenia,  aby Wykonawca  powierzył realizację  całości zamówienia podwykonawcom.

Dzierzążnia,  dnia  02 stycznia 2013r.

| Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej | WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA mgr inż. Mirosław Opolski |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK Nr I.1 do SIWZ

………………………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

________________________ [data]

GMINA DZIERZĄŻNIA

[nazwa Zamawiającego]

Adres:  09-164   DZIERZĄŻNIA

Dzierzążnia 28

Dane dotyczące Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………[Nazwa Firmy]

……………………………………………………………………………………[Siedziba]

……………….[Numer telefonu]    …………….Fax ……………E- mail  …………………..

……………………………..[NIP] ………………………………………………[REGON

[Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej] ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Proszę  wymienić oraz podać  numer i datę  dokumentu  rejestrowego np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

- Składamy ofertę na budowę 118  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia  zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia            z dnia  02 stycznia 2013r. (ogłoszenie o zamówieniu  Nr 3306-2013 z dnia 03.01.2013r.  zamieszczone w  BZP na portalu  internetowym Urzędu Zamówień Publicznych),

za cenę ryczałtową  OGÓŁEM :

w kwocie netto : ....................................... PLN

(słownie.....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………),

podatek VAT w wysokości  23%,  w kwocie: .........................PLN

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO   ………………………………PLN

(Słownie:  ................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............).

- Powyższa cena obejmuje pełen zakres robót  określonych przedmiarach robót oraz   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (łącznie z nadzorem geodezyjnym     w trakcie budowy i sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

- Zobowiązujemy się do zrealizowania robót w terminie do  31 sierpnia 2013r.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje,

potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się ze wszystkimi informacjami dot. przetargu

PP.271.1.2013   zamieszczonymi na stronie internetowej, http://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres

30 dni  od daty składania ofert.

6. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i postanowienia w niej zawarte oraz

zobowiązujemy się  -  w przypadku wybrania naszej oferty  -  do zawarcia umowy

na warunkach, w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. W przypadku wybrania naszej oferty,  przed podpisaniem umowy,  złożymy

zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w formie  ………………………….

……………………………………………………..,

zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i ustawą Prawo zamówień publicznych.

8. Oświadczamy,  że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnienie tych warunków.

9. Oświadczmy, że zamówienie zrealizujemy sami* ;   za pomocą podwykonawców*

* - niepotrzebne skreślić

Zakres prac zleconych podwykonawcom:

.............................................................................................................................................       .............................................................................................................................................

10. Integralną część naszej oferty stanowią następujące załączniki:

1)  Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień

publicznych  - Numer strony ……… oraz dokumenty potwierdzające,  spełnienie

warunków ubiegania się o zamówienie publiczne określone w art. 22.ust.1 pkt. 1-4

ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759).

- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - zgodne  z rozdziałem 6  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

( FORMULARZ „ DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” lub na druku Wykonawcy)

+  referencje  ….. szt. -  Numery stron:  od ……… do……..

- Polisa  ubezpieczeniowa Nr ……………… ważna do …………………….

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Numer strony ……………    +   dokument potwierdzający opłacenie polisy.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument

potwierdzający:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, potwierdzający, że Wykonawca  jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych           w imieniu Wykonawcy,

Dokument rejestrowy wystawiony lub potwierdzony dnia …………….Numer strony …….

(nie  wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert)

3)    Zaakceptowany formularz projektu umowy   strony od ….. do……

4)    Dowód wniesienia wadium     .....................................     str. ........

5)    Zaświadczenie (certyfikat) podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

stwierdzający, że  oczyszczalnie są dopuszczone do obrotu na terenie  UE  oraz

potwierdzające osiąganie deklarowanych parametrów redukcji zanieczyszczeń

w ściekach zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

.....................................................................................................................................

(Podać nazwę dokumentu: np.  Deklaracja Zgodności z PN-EN 12566-3+A1:2009  +  raport z badań wykonanych przez    notyfikowane laboratorium)

6) Inne dokumenty (wymienić)

…………………………………………………………………………………………    str. .....

..........................................................................................................................    str. .....

..........................................................................................................................   str. ......

11. Osoba do kontaktu:

………………………………………..           ………………………………………………

(Imię i nazwisko)                                                                                  (Stanowisko)

Telefon ……………………………………….  , Fax. ………………………………………., E-mail …………………………………..

Podpis i pieczęć imienna:   …………………………………………………………………..

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

…………………………………….   ,                     ……………………………………..

(Miejscowość)                                                                                                               (data)

ZAŁĄCZNIK Nr I.2.a do SIWZ

………………………………….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

.............................................................................................

Wykonawca/ Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 1

(złożone w trybie art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego PP.271.1.2013  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na  terenie  gminy  Dzierzążnia,  że zgodnie z  art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami):

spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................., dn. .........................	               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki/

1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr I.2b

Wykonawca/wykonawcy:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego PP.271.1.2013 na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków  na  terenie  gminy  Dzierzążnia  oświadczam/my,

że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004   -   Prawo zamówień publicznych            (Dz. U. z 2010 r. ,  Nr 113,  poz. 759 ze zmianami).

.........................., dn. _ _ . _ _ .2013                                   ...........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument odrębnie podpisuje i składa każdy członek konsorcjum.

ZAŁĄCZNIK Nr  I.3 do SIWZ

………………………………………………………….

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia).

| Wyszczególnienie robót dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Wartość (brutto) | Okres realizacji od - do | Strona zamawiająca adres, nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Ilość wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu inwestycyjnym. |  |  |  |

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ilość załączonych  referencji  ……..

Podpis i pieczęć imienna:  ......................................................................................... ……………………

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy )

………………………………………….,                            …………………………………………………..

(Miejscowość)                                                                                           (data)

ZAŁĄCZNIK Nr I.4   do SIWZ

UMOWA    Nr  ……./2013

zawarta w dniu  ………….…   2013 r. w  Dzierzążni,  pomiędzy:

GMINĄ DZIERZĄŻNIA   REGON  130378077;    NIP 567-185-17-85

z siedzibą  w  Dzierzążni 28

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dzierzążnia                  -  Pana  Mirosława  Opolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy    – Pani Grażyny  Zawłockiej

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..;  REGON ………………………………………..

z siedzibą w

działającą na podstawie ……………………………………………………………………………

- zwaną dalej w treści niniejszej  Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego nr PP.271.1.2013 przeprowadzonego w dniu 17 stycznia 2013r.,  na  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy  Dzierzążnia,  Nr ogłoszenia w BZP 3306-2013  z dnia 03.01.2013r.,     została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego budowy 118 szt.

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy  Dzierzążnia.

2.   Szczegółowy zakres robót wyszczególniony został w  Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3 .  Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  Umowy z materiałów własnych.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub

normą UE lub inny dokument potwierdzający np. aprobatę techniczną, protokół badań

laboratoryjnych.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości budowanych przydomowych

oczyszczalni ścieków  do 3% zamówienia podstawowego (do 4 szt.).

W przypadku wykonania mniejszej ilości przydomowych oczyszczalni ścieków

wynagrodzenie dla Wykonawcy  określone  w § 4 zostanie proporcjonalnie zmniejszone

w oparciu o ceny określone w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z §1

ust. 6 niniejszej Umowy.

6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 30 dni od podpisania Umowy szczegółowy

kosztorys wykonania każdej oczyszczalni.

Suma wartości kosztorysowych dla poszczególnych przydomowych oczyszczalni ścieków

musi  być zgodna z cenami określonymi w pkt.1  złożonej oferty.

Powyższy kosztorys będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy tylko

w przypadku zmniejszenia ilości wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2

Terminy

Termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2013 r.

§ 3

Osoby funkcyjne

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: ......................., adres: ................................................................ telefon: ..........................., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.   z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana …………………………………….,  telefon: ........................

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wartość robót budowy 118 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podatkiem

VAT (23%) jest określona na kwotę w wysokości:

brutto : ......................zł

(słownie: ……………….............................................................................................................)

- z tego podatek VAT    ……………… zł,

Wartość robót  netto wynosi...............zł

(słownie: .........……………………............................)

2.  Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi oferta Wykonawcy i dokumentacja

projektowa  oraz  SIWZ -   stanowiący załącznik do  Umowy

3.  Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 5

Warunki płatności

1. Rozliczenie robót będzie fakturą końcową  po  wykonaniu i odbiorze całości  zamówienia lub

jedną fakturą przejściową  i fakturą końcową:

-  faktura przejściowa do 31 lipca 2013r.  -  po wykonaniu min. 50% całości zamówienia

publicznego i  wartości ok.  20%  zamówienia,

- faktura końcowa   -  po wykonaniu całości robót (100% wykonania inwestycji), w wysokości do

ok. 80% wartości zamówienia.

Strony dopuszczają odstępstwo od wyżej określonych procentowo wartości faktury przejściowej     i faktury końcowej o 5 % in plus  lub in minus.

W przypadku zakończenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przed terminem określonym  w  § 2  Zamawiający dokona płatności dostosowując do terminu odbioru robót.

2.  Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.

3.  Zamawiający  zrealizuje   płatność  w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury i protokołu odbioru wykonanych  robót zgodnie  z  § 13  niniejszej umowy.

Płatności będą dokonywane przelewem  na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy:

Nr ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

§ 6

Roboty dodatkowe

1. Roboty nie objęte zamówieniem podstawowym i nie uwzględnione w umowie, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a ich

realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

2. Warunkiem zastosowania trybu „z wolnej ręki”  na roboty dodatkowe jest bezwzględne

spełnienie wszystkich  warunków określonych  w ust.1 i ust.4  niniejszego paragrafu oraz

alternatywnie jednego z niżej wymienionych:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia

dodatkowego.

3. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych

przygotowanych prze Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

zleconych z „wolnej ręki”  (zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy –  Prawo zamówień publicznych)

włączonych następnie do zakresu robót poprzez odrębną umowę dodatkową.

4. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczy( 50% kwoty określonej w §4 ust.1, przez cały

czas trwania umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze

względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami

w oparciu o następujące założenia:

- ceny materiałów, stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętu, które nie są wyszczególnione w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z §1 ust.6 Umowy,  zostaną przyjęte                    z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiał(w będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny

z miesiąca ,  w którym sprzęt był używany,

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR-y).

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlaną,

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę        i  za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  Płatność dla Wykonawcy będzie uruchomiona przez Zamawiającego po otrzymaniu od podwykonawców oświadczenia,  że ich faktury uregulował Wykonawca.  Powyższy  warunek dotyczy  wyłącznie podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  zobowiązania płatnicze

Wykonawcy w stosunku do podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca jest zobowiązany  zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać

o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

6. Utrzymanie porządku:

a)  zabezpieczenie instalacji  i  urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego.

- dbanie o porządek, o schludny jej wygląd na zewnątrz  oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- po zakończeniu  i  przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy,

7. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do

zbadania robót,  a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

-        w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia

do stanu poprzedniego.

8. Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób laboratoryjnych

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt i przekazać Zamawiającemu

świadectwo badań laboratoryjnych z 20% wskazanych przez Inwestora oczyszczalni,

potwierdzających wymagany stopień oczyszczania ścieków.

9. Usuwanie wszelkich wad usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  w trakcie trwania

robót  w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie

uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

10.Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oczyszczalni oraz wykonanie dla każdego

obiektu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.Przeszkolenie użytkowników  przydomowych oczyszczalni z pisemnym potwierdzeniem.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiający wykona następujące czynności:

-  dostarczenie 1 egz. dokumentacji projektowej.

2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 13  niniejszej  umowy.

3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże

przedmiotu umowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 3-letniej  gwarancji (36 m-cy)  na wykonane przez siebie roboty

budowlane, zamontowane materiały i urządzenia, liczonej od dnia końcowego odbioru całości

robót.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru

końcowego robót.

3.  Wykonawca w ramach gwarancji dokona  bezpłatnego przeglądu oczyszczalni po półrocznym

okresie ich użytkowania (liczonym od daty końcowego odbioru wykonania wszystkich

oczyszczalni).

4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt i przekazać Zamawiającemu

świadectwo badań laboratoryjnych z 20% wskazanych przez Inwestora oczyszczalni,

potwierdzających wymagany stopień oczyszczania ścieków.

5.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie

niniejszej Umowy  w okresie gwarancji  -  w  terminach technicznie i organizacyjnie

uzasadnionych, wyznaczonych przez Zmawiającego.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie wad i usterek

stwierdzonych  w okresie gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na kosz Wykonawcy,  przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej,

bez  utraty  praw  wynikających  z  gwarancji.   Jednocześnie Zamawiający zatrzymuje

bezzwrotnie 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 11

niniejszej Umowy.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

za przedmiot  umowy.

b) każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia

w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto, jednakże nie więcej niż 20% wartości zadania,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości

przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość

związanych  z tym  kosztów.

d) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż inwestycja opisana w Rozdziale 3

SIWZ  realizowana jest z udziałem środków finansowych  w  ramach  działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata

2007-2013.   W  przypadku utraty możliwości  dofinansowania z przyczyn leżących po

stronie  Wykonawcy  a  związanych  z nieprawidłowym i nieterminowym zrealizowaniem

umowy,  Wykonawca zobowiązuje się  względem Zamawiającego  do  zapłaty  kwoty dotacji

utraconej  z  w/w  przyczyn.

e) Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji

przewidzianej w art. 145 Prawo zamówień publicznych,

b)  za każdy dzień zwłoki w płatności odebranej roboty  w wysokości 0,1% zafakturowanej

wartości robót.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

ceny brutto ( z podatkiem VAT) podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………………………

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie

……………………………………. (zgodnej z art.148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego zabezpieczenia umowy

przeznaczone jest na:

- 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót,

- 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w  następujących

terminach:

- kwota zabezpieczenia zgodnego z Umową wykonania robót  - w ciągu 30 dni

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - w ciągu 14 dni

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§12

Ubezpieczenia robót

- Wykonawca w imieniu swoim  zapewni  ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

§ 13

Odbiór robót

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

- odbiory robót zanikowych,

- odbiory częściowe – stanowiące podstawę do płatności przejściowych.

- odbiory końcowe  stanowiące podstawę do wystawienia faktury  rozliczeniowej  za wykonanie zamówienia.

- Odbiory  robót zanikających oraz odbiór końcowy dokonywane będą przez Zamawiającego       z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne         z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy

zgodnie z przeznaczeniem -  aż do czasu usunięcia tych wad.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje

się datę odbioru, stwierdzona w protokole odbioru.

9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentacje powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna, oraz certyfikaty, atesty, wyniki badań laboratoryjnych.

§ 14

Zmiana postanowień umowy

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian, których możliwość  dokonania  Zamawiający przewidział  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz rozdziale 16 pkt 2  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zamiany.

2. Warunki zmiany umowy w  § 2 tj. dotyczącej terminu wykonania  robót:

a)  Wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego

należytej staranności)   skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji

przedmiotu  zamówienia.

b) Wstrzymania  przez  Zamawiającego  wykonywania robót z przyczyn nie leżących po

stronie  Wykonawcy.

3.  Warunki zmiany umowy w § 4 tj. dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy tylko               w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

- Waloryzacja wynagrodzenia z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT może być  dokonana w odniesieniu do robót niezafakturowanych realizowanych w okresie obowiązywania nowej stawki  VAT.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy  dotycząca terminu wykonania robót lub

wynagrodzenia  wykonawcy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej -  w postaci

aneksu do umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Spory i reklamacje

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strony  mają  obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego  roszczenia

w terminie 14  dni od daty jego otrzymania.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie         w terminie, o którym mowa w ust. 3,  Strony są uprawnione  do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest  Sąd

właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach

publicznych, Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy

Kodeksu    Postępowania Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządza się w  trzech   egzemplarzach, w tym: dwa  egzemplarze dla

Zamawiającego, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18

Załączniki

Wykaz załączników do Umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  - Oferta

c.   Dokumentacja Projektowa

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

UWAGA!

Zaakceptowany formularz projektu umowy proszę załączyć do Oferty.